PLAN DE TEST

User Acceptance Testing (UAT)

Gestion de Logements à Louer · Backend & Frontend · v1.0 · Mars 2026

| Nb de cas de test | 119 cas (Backend + Frontend) |
| --- | --- |
| Sections Backend | 8 sections · Auth, Entités, Métier, RBAC, Export, Notifs |
| Sections Frontend | 7 sections · UI, Auth, CRUD, Paiement, Dashboard, Export, Responsive |
| Version | 1.0 – Mars 2026 |
| Auteur | DJOUMESSI Aurel |

Confidentiel – Usage interne

# 1. Introduction

## 1.1 Objectif du document

Ce plan de test UAT (User Acceptance Testing) définit l'ensemble des cas de test à exécuter pour valider que l'application de gestion de logements à louer est conforme aux exigences du cahier des charges et prête à être mise en production.

Il couvre deux périmètres distincts : le backend (API REST NestJS) et le frontend (interface Next.js).

## 1.2 Conventions

| Colonne | Signification |
| --- | --- |
| ID | Identifiant unique du cas (ex : B-AUTH-01 = Backend, section Auth, cas n°1 ; F-UI-03 = Frontend, section UI, cas n°3) |
| Résultat attendu | Comportement exact que le système doit produire pour que le test soit considéré réussi |
| Statut ☐ | Case à cocher manuellement lors de l'exécution : ☐ Non testé · ✅ Passé · ❌ Échoué · ⚠ Partiel |

## 1.3 Environnement de test

| Élément | Valeur recommandée |
| --- | --- |
| Backend | http://localhost:3000 (ou URL de staging) |
| Frontend | http://localhost:3001 (ou URL de staging) |
| Base de données | MySQL de test – données isolées, non productives |
| Client API | Postman, Insomnia ou Swagger UI (/api/docs) |
| Navigateurs frontend | Chrome 120+, Firefox 120+, Safari 17+ (mobile : Chrome Android, Safari iOS) |
| Comptes de test | Un compte par rôle : ADMIN_GLOBAL, ADMIN_BATIMENT, ADMIN_LOGEMENT, LOCATAIRE |

## 1.4 Données de test de référence

Avant de commencer les tests, s'assurer que les données suivantes existent en base :

- 1 Bâtiment : « Résidence Les Palmiers », 12 Rue des Manguiers

- 3 Logements : Appt 1A (loyer 150 000 FCFA/mois), Appt 2B (80 000 FCFA/2 semaines), Studio RDC (5 000 FCFA/jour)

- 2 Locataires : Jean Dupont (avec compte LOCATAIRE actif), Marie Fouda (sans compte)

- 1 Occupation active sur Appt 1A : Jean Dupont, date_debut = 01/01/2026, date_dernier_jour_couvert = 31/01/2026

- 1 Occupation active sur Appt 2B : Marie Fouda, date_debut = 01/02/2026, date_dernier_jour_couvert = 14/02/2026

- 1 Logement libre : Studio RDC (aucune Occupation active)

PARTIE I – TESTS BACKEND (API REST)

Tous les tests backend sont à exécuter via Postman, Insomnia ou Swagger UI. Les endpoints nécessitant une authentification doivent inclure le header Authorization: Bearer <token>.

| AUTH | Authentification et gestion des sessions |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-AUTH-01 | Connexion valide | Compte ADMIN_GLOBAL actif existant | POST /auth/login avec username et password corrects | 200 OK · access_token + refresh_token retournés · rôle et id présents dans le payload JWT décodé | ☐ |
| B-AUTH-02 | Connexion – mauvais mot de passe | Compte existant | POST /auth/login avec password incorrect | 401 Unauthorized · message clair 'Identifiants incorrects' · aucun token retourné | ☐ |
| B-AUTH-03 | Connexion – compte désactivé | Compte avec isActive=false | POST /auth/login avec identifiants corrects | 401 Unauthorized · message 'Compte désactivé' | ☐ |
| B-AUTH-04 | Accès endpoint protégé sans token | Aucun | GET /logements sans header Authorization | 401 Unauthorized · message 'Token manquant ou invalide' | ☐ |
| B-AUTH-05 | Accès endpoint protégé avec token expiré | Token access expiré (modifier TTL à 1s pour le test) | GET /logements avec token expiré | 401 Unauthorized · message 'Token expiré' | ☐ |
| B-AUTH-06 | Rafraîchissement du token valide | Refresh token valide | POST /auth/refresh avec refresh_token valide | 200 OK · nouvel access_token retourné · ancien access_token invalide | ☐ |
| B-AUTH-07 | Rafraîchissement avec refresh token expiré | Refresh token expiré | POST /auth/refresh avec refresh_token expiré | 401 Unauthorized · utilisateur doit se reconnecter | ☐ |
| B-AUTH-08 | GET /auth/me | Token valide ADMIN_BATIMENT | GET /auth/me avec token valide | 200 OK · retourne id, nom, prénom, rôle, isActive de l'utilisateur connecté | ☐ |

| USR | Gestion des Utilisateurs |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-USR-01 | Créer un utilisateur LOCATAIRE | Token ADMIN_LOGEMENT | POST /users avec nom, prenom, telephone, role=LOCATAIRE, username, password | 201 Created · utilisateur créé · isActive=true par défaut | ☐ |
| B-USR-02 | Créer utilisateur – telephone manquant | Token ADMIN_LOGEMENT | POST /users sans le champ telephone | 400 Bad Request · message de validation sur le champ telephone | ☐ |
| B-USR-03 | Créer utilisateur – username déjà utilisé | Username existant en base | POST /users avec username déjà pris | 409 Conflict · message 'Ce nom d'utilisateur est déjà utilisé' | ☐ |
| B-USR-04 | Désactiver un compte utilisateur | Token ADMIN_BATIMENT, compte LOCATAIRE cible dans son périmètre | PATCH /users/:id/activate avec { isActive: false } | 200 OK · isActive=false · le compte ne peut plus se connecter (vérifier B-AUTH-03) | ☐ |
| B-USR-05 | Tentative de suppression d'utilisateur | Token ADMIN_GLOBAL | DELETE /users/:id | 405 Method Not Allowed ou 403 Forbidden · message 'La suppression de comptes est interdite' | ☐ |
| B-USR-06 | Réinitialiser le mot de passe | Token ADMIN_LOGEMENT, compte dans son périmètre | PATCH /users/:id/reset-password avec { newPassword: '...' } | 200 OK · ancien mot de passe invalide · nouveau mot de passe fonctionne | ☐ |
| B-USR-07 | RBAC – LOCATAIRE ne peut pas créer d'utilisateur | Token LOCATAIRE | POST /users avec données valides | 403 Forbidden · message 'Droits insuffisants' | ☐ |

| BAT | Gestion des Bâtiments |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-BAT-01 | Créer un bâtiment | Token ADMIN_GLOBAL | POST /batiments avec nom et adresse | 201 Created · bâtiment retourné avec son id | ☐ |
| B-BAT-02 | Créer bâtiment – ADMIN_BATIMENT interdit | Token ADMIN_BATIMENT | POST /batiments avec données valides | 403 Forbidden · seul ADMIN_GLOBAL peut créer des bâtiments | ☐ |
| B-BAT-03 | Supprimer bâtiment avec logements | Token ADMIN_GLOBAL, bâtiment ayant des logements | DELETE /batiments/:id | 422 Unprocessable Entity · message 'Impossible de supprimer : des logements sont associés à ce bâtiment' | ☐ |
| B-BAT-04 | Supprimer bâtiment sans logements | Token ADMIN_GLOBAL, bâtiment vide | DELETE /batiments/:id | 200 OK · bâtiment supprimé | ☐ |
| B-BAT-05 | RBAC périmètre – ADMIN_BATIMENT voit seulement ses bâtiments | Token ADMIN_BATIMENT attribué à 1 bâtiment sur 2 | GET /batiments | 200 OK · liste contient uniquement les bâtiments attribués à cet ADMIN_BATIMENT | ☐ |

| LOG | Gestion des Logements et Loyers |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-LOG-01 | Créer un logement avec loyer initial | Token ADMIN_BATIMENT | POST /logements avec batimentId, nom, montant=150000, periode_nombre=1, periode_type=MOIS | 201 Created · logement créé avec un Loyer associé ayant date_debut=aujourd'hui | ☐ |
| B-LOG-02 | Créer logement sans loyer – interdit | Token ADMIN_BATIMENT | POST /logements sans les champs de loyer | 400 Bad Request · message de validation sur les champs du loyer initial | ☐ |
| B-LOG-03 | addLoyer – ajouter un nouveau loyer | Token ADMIN_LOGEMENT, logement existant | POST /logements/:id/loyers avec montant=160000, date_debut=01/04/2026, periode_nombre=1, periode_type=MOIS | 201 Created · nouveau Loyer créé · ancien Loyer toujours en base | ☐ |
| B-LOG-04 | addLoyer – date_debut en doublon | Token ADMIN_LOGEMENT, logement avec loyer au 01/01/2026 | POST /logements/:id/loyers avec date_debut=01/01/2026 | 409 Conflict · message 'Un loyer avec cette date de début existe déjà pour ce logement' | ☐ |
| B-LOG-05 | getLoyer – retourne le bon loyer à une date | Logement avec loyers au 01/01/2026 (100k) et 01/03/2026 (120k) | GET /logements/:id/loyers?date=15/03/2026 | 200 OK · retourne le loyer à 120k (date_debut = 01/03/2026, la plus récente <= 15/03/2026) | ☐ |
| B-LOG-06 | Supprimer logement avec occupations | Token ADMIN_BATIMENT, logement avec occupation | DELETE /logements/:id | 422 Unprocessable Entity · message 'Impossible de supprimer : des occupations sont associées' | ☐ |
| B-LOG-07 | RBAC – ADMIN_LOGEMENT ne peut pas créer/supprimer un logement | Token ADMIN_LOGEMENT | POST /logements puis DELETE /logements/:id | 403 Forbidden dans les deux cas | ☐ |

| LOC | Gestion des Locataires |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-LOC-01 | Créer un locataire | Token ADMIN_LOGEMENT | POST /locataires avec nom, prenom, telephone | 201 Created · locataire créé · email null si non fourni | ☐ |
| B-LOC-02 | Supprimer locataire avec occupation | Token ADMIN_LOGEMENT, locataire lié à une occupation | DELETE /locataires/:id | 422 Unprocessable Entity · message 'Impossible de supprimer : une occupation est liée à ce locataire' | ☐ |
| B-LOC-03 | Supprimer locataire sans occupation | Token ADMIN_LOGEMENT, locataire sans occupation | DELETE /locataires/:id | 200 OK · locataire supprimé | ☐ |
| B-LOC-04 | RBAC périmètre – LOCATAIRE accède seulement à ses données | Token LOCATAIRE de Jean Dupont | GET /locataires/:id_marie_fouda | 403 Forbidden · Jean Dupont ne peut pas voir les données de Marie Fouda | ☐ |

| OCC | Gestion des Occupations |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-OCC-01 | Créer une occupation – logement libre | Token ADMIN_LOGEMENT, Studio RDC libre | POST /occupations avec logementId=Studio RDC, locataireId, date_debut=15/03/2026 | 201 Created · date_fin=null · date_dernier_jour_couvert=14/03/2026 | ☐ |
| B-OCC-02 | Créer occupation – logement déjà occupé | Token ADMIN_LOGEMENT, Appt 1A occupé par Jean Dupont | POST /occupations avec logementId=Appt 1A | 422 Unprocessable Entity · message 'Ce logement est actuellement occupé' | ☐ |
| B-OCC-03 | Modifier occupation sans paiement | Token ADMIN_LOGEMENT, occupation sans paiement | PATCH /occupations/:id avec date_debut modifiée | 200 OK · modification acceptée | ☐ |
| B-OCC-04 | Modifier occupation avec paiement existant – interdit | Token ADMIN_LOGEMENT, occupation avec au moins 1 paiement | PATCH /occupations/:id avec un champ quelconque | 422 Unprocessable Entity · message 'Cette occupation ne peut plus être modifiée (paiements existants)' | ☐ |
| B-OCC-05 | Mettre fin à une occupation (date_fin) | Token ADMIN_LOGEMENT, occupation avec paiements | PATCH /occupations/:id/fin avec { date_fin: '28/02/2026' } | 200 OK · date_fin enregistrée · le logement redevient libre (isOccupied=false) | ☐ |
| B-OCC-06 | getArrieres – pas d'arriéré | Occupation Appt 1A, date_dernier_jour_couvert=31/01/2026, date test=20/01/2026 | GET /occupations/:id/arrieres?date=20/01/2026 | 200 OK · { arriere: null } ou code 200 avec corps vide indiquant absence d'arriéré | ☐ |
| B-OCC-07 | getArrieres – arriéré d'1 loyer mensuel | Occupation Appt 1A (150k/mois), date_dernier_jour_couvert=31/01/2026 | GET /occupations/:id/arrieres?date=15/02/2026 | 200 OK · debut_periode_due=01/02/2026 · fin_periode_due=28/02/2026 · montant_du=150000 · nombre_loyers_du=1 | ☐ |
| B-OCC-08 | getArrieres – arriéré de 3 loyers mensuels | Occupation Appt 1A (150k/mois), date_dernier_jour_couvert=31/01/2026 | GET /occupations/:id/arrieres?date=10/04/2026 | 200 OK · fin_periode_due=30/04/2026 · montant_du=450000 · nombre_loyers_du=3 | ☐ |
| B-OCC-09 | getArrieres – loyer bi-hebdomadaire | Occupation Appt 2B (80k/2sem), date_dernier_jour_couvert=14/02/2026 | GET /occupations/:id/arrieres?date=10/03/2026 | 200 OK · nombre_loyers_du=2 · montant_du=160000 · fin_periode_due=13/03/2026 | ☐ |
| B-OCC-10 | getArrieres – loyer journalier | Occupation Studio RDC (5k/jour), date_dernier_jour_couvert=14/03/2026 | GET /occupations/:id/arrieres?date=17/03/2026 | 200 OK · nombre_loyers_du=3 · montant_du=15000 · fin_periode_due=17/03/2026 | ☐ |

| PAI | Gestion des Paiements |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-PAI-01 | Paiement Option 1 – calculs corrects | Occupation Appt 1A (150k/mois), date_dernier_jour_couvert=31/01/2026 | POST /paiements/option1 avec occupationId, nombre_de_loyers=2 | 201 Created · debut_periode=01/02/2026 · fin_periode=31/03/2026 · montant_paye=300000 · date_attendue_paiement=01/02/2026 | ☐ |
| B-PAI-02 | Paiement Option 1 – mise à jour date_dernier_jour_couvert | Suite de B-PAI-01 | GET /occupations/:id | date_dernier_jour_couvert=31/03/2026 (mise à jour après paiement) | ☐ |
| B-PAI-03 | Paiement Option 1 – loyer période complexe (2 semaines) | Occupation Appt 2B (80k/2sem), date_dernier_jour_couvert=14/02/2026 | POST /paiements/option1 avec nombre_de_loyers=3 | 201 Created · fin_periode = 14/02/2026 + 6 semaines - 1j = 27/03/2026 · montant_paye=240000 | ☐ |
| B-PAI-04 | Paiement Option 2 – champs libres | Occupation quelconque | POST /paiements/option2 avec montant_paye=75000, fin_periode=15/04/2026 | 201 Created · debut_periode calculé automatiquement · nombre_de_loyers=null · date_attendue_paiement=debut_periode | ☐ |
| B-PAI-05 | Paiement Option 2 – fin_periode < debut_periode | Occupation quelconque | POST /paiements/option2 avec fin_periode antérieure à debut_periode calculé | 400 Bad Request · message 'La date de fin de période doit être >= à la date de début' | ☐ |
| B-PAI-06 | Modifier le dernier paiement | Token ADMIN_LOGEMENT, occupation avec 2 paiements | PATCH /paiements/:id_dernier avec commentaire modifié | 200 OK · paiement modifié | ☐ |
| B-PAI-07 | Modifier un paiement non-dernier – interdit | Token ADMIN_LOGEMENT, occupation avec 2 paiements | PATCH /paiements/:id_premier avec commentaire modifié | 422 Unprocessable Entity · message 'Seul le dernier paiement est modifiable' | ☐ |
| B-PAI-08 | Modifier preuve d'un ancien paiement – autorisé | Token ADMIN_LOGEMENT, paiement ancien | PATCH /paiements/:id_ancien/preuves avec nouveau fichier | 200 OK · fichier de preuve mis à jour · autres champs inchangés | ☐ |
| B-PAI-09 | Supprimer le dernier paiement | Token ADMIN_LOGEMENT, dernier paiement d'une occupation | DELETE /paiements/:id_dernier | 200 OK · paiement supprimé · date_dernier_jour_couvert de l'occupation revient à l'état précédent | ☐ |
| B-PAI-10 | getEquivalentNombreMois – loyer mensuel | Paiement Option 1 : 2 loyers de 1 mois | Appel interne ou endpoint dédié | getEquivalentNombreMois() = 2 · getEquivalentMontantMois() = montant_paye / 2 | ☐ |
| B-PAI-11 | getEquivalentNombreMois – loyer non mensuel | Paiement Option 2 couvrant 60 jours (non mensuel) | Appel interne ou endpoint dédié | getEquivalentNombreMois() = 60/30 = 2 · getEquivalentMontantMois() = montant_paye / 2 | ☐ |

| RBAC | Contrôle d'accès par rôle (RBAC & Périmètre) |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-RBAC-01 | ADMIN_LOGEMENT ne voit pas les logements hors attribution | ADMIN_LOGEMENT attribué à Appt 1A uniquement | GET /logements | Liste contenant uniquement Appt 1A – Appt 2B et Studio RDC absents | ☐ |
| B-RBAC-02 | ADMIN_LOGEMENT ne peut pas accéder à un logement hors attribution | ADMIN_LOGEMENT attribué à Appt 1A uniquement | GET /logements/:id_appt2b | 403 Forbidden · message 'Accès refusé – ressource hors périmètre' | ☐ |
| B-RBAC-03 | ADMIN_BATIMENT voit tous les logements de son bâtiment | ADMIN_BATIMENT attribué à Résidence Les Palmiers | GET /logements | Liste contenant Appt 1A, Appt 2B et Studio RDC | ☐ |
| B-RBAC-04 | LOCATAIRE accède uniquement à sa propre occupation | Token LOCATAIRE Jean Dupont (occupation Appt 1A) | GET /occupations/:id_occupation_marie | 403 Forbidden | ☐ |
| B-RBAC-05 | LOCATAIRE ne peut pas créer de paiement | Token LOCATAIRE | POST /paiements/option1 avec données valides | 403 Forbidden | ☐ |
| B-RBAC-06 | ADMIN_GLOBAL accède à tout | Token ADMIN_GLOBAL | GET /logements, GET /batiments, GET /users | 200 OK sur toutes les routes · liste complète sans filtre de périmètre | ☐ |
| B-RBAC-07 | ADMIN_LOGEMENT ne peut pas gérer les ADMIN_BATIMENT | Token ADMIN_LOGEMENT | POST /users avec role=ADMIN_BATIMENT | 403 Forbidden · dépassement de périmètre de rôle | ☐ |

| EXP | Export Excel & PDF |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-EXP-01 | Export Excel – liste des paiements | Token ADMIN_LOGEMENT, données de paiement en base | GET /export/paiements?format=excel | 200 OK · fichier .xlsx téléchargeable · header Content-Type=application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet · Content-Disposition=attachment | ☐ |
| B-EXP-02 | Contenu Excel – vérification mise en forme | Suite de B-EXP-01, ouvrir le fichier | Ouvrir le fichier dans Excel ou LibreOffice | En-têtes bleus, alternance lignes, colonnes dates format DD/MM/YYYY, colonnes montants format numérique avec 2 décimales, filtres auto activés | ☐ |
| B-EXP-03 | Export Excel – rapport d'arriérés | Token ADMIN_BATIMENT, au moins 2 occupations en arriéré | GET /export/arrieres?format=excel | 200 OK · fichier Excel · contient uniquement les occupations en arriéré du périmètre de l'ADMIN_BATIMENT | ☐ |
| B-EXP-04 | Export PDF – liste des logements | Token ADMIN_LOGEMENT | GET /export/logements?format=pdf | 200 OK · fichier .pdf · header Content-Type=application/pdf · fichier lisible avec en-tête, tableau, numérotation des pages | ☐ |
| B-EXP-05 | Export avec filtre de période | Token ADMIN_GLOBAL, paiements sur plusieurs mois | GET /export/paiements?format=excel&dateDebut=01/01/2026&dateFin=31/01/2026 | 200 OK · Excel contenant uniquement les paiements de janvier 2026 | ☐ |
| B-EXP-06 | Export RBAC – LOCATAIRE ne peut pas exporter | Token LOCATAIRE | GET /export/paiements?format=excel | 403 Forbidden | ☐ |

| NOT | Notifications automatiques email |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-NOT-01 | Routine – détection correcte des arriérés | Au moins 1 occupation en arriéré à la date du jour | Déclencher manuellement POST /notifications/trigger (endpoint de test) | Log backend indiquant le nombre d'arriérés détectés, correspondant aux occupations en retard | ☐ |
| B-NOT-02 | Email LOCATAIRE – contenu correct | Jean Dupont (LOCATAIRE) avec arriéré sur Appt 1A | Déclencher la routine · vérifier la boîte email de Jean Dupont | Email reçu · objet contient 'arriéré' · corps mentionne le logement Appt 1A, le montant dû, la période due | ☐ |
| B-NOT-03 | Email ADMIN_LOGEMENT – liste ses arriérés | ADMIN_LOGEMENT gérant Appt 1A (arriéré) et Studio RDC (à jour) | Déclencher la routine · vérifier l'email de l'ADMIN_LOGEMENT | Email reçu · contient l'arriéré de Appt 1A · ne contient pas Studio RDC (à jour) | ☐ |
| B-NOT-04 | Pas d'email si aucun arriéré | Toutes les occupations à jour | Déclencher la routine | Aucun email envoyé · log backend indiquant 'Aucun arriéré détecté' | ☐ |
| B-NOT-05 | Email ADMIN_GLOBAL – vue complète | Token ADMIN_GLOBAL, plusieurs arriérés dans différents bâtiments | Déclencher la routine · vérifier l'email de l'ADMIN_GLOBAL | Email reçu · contient TOUS les arriérés du système groupés par bâtiment | ☐ |

| ERR | Robustesse & Gestion des erreurs |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-ERR-01 | Requête avec body JSON malformé | Aucun | POST /logements avec body non-JSON (ex : texte brut) | 400 Bad Request · message d'erreur JSON valide · aucun crash serveur | ☐ |
| B-ERR-02 | Accès à une ressource inexistante | Aucun | GET /logements/99999 (id inexistant) | 404 Not Found · message 'Logement introuvable avec l'id 99999' | ☐ |
| B-ERR-03 | Upload fichier type non autorisé | Token ADMIN_LOGEMENT | POST /occupations/:id/contrat avec fichier .exe | 400 Bad Request · message 'Type de fichier non autorisé' | ☐ |
| B-ERR-04 | Upload fichier dépassant la taille limite | Token ADMIN_LOGEMENT | POST /paiements/:id/preuves avec fichier > 5 Mo | 400 Bad Request · message 'Taille du fichier dépassée (max 5 Mo)' | ☐ |
| B-ERR-05 | Rate limiting sur /auth/login | Aucun | Envoyer 20 requêtes POST /auth/login en moins d'une minute | 429 Too Many Requests après le seuil · message 'Trop de tentatives, réessayez dans X secondes' | ☐ |
| B-ERR-06 | Swagger accessible | Application démarrée | GET /api/docs | Page Swagger UI chargée · tous les endpoints listés · authentification Bearer disponible | ☐ |

PARTIE II – TESTS FRONTEND (Interface Next.js)

Tous les tests frontend sont à réaliser dans le navigateur. Pour chaque test impliquant une action, vérifier à la fois le comportement visuel ET la requête réseau (onglet Network des DevTools).

| UI | Interface générale & Expérience utilisateur |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-UI-01 | Feedback visuel – chargement | Application connectée au backend | Cliquer sur n'importe quel bouton déclenchant une requête API | Indicateur de chargement visible (spinner, skeleton ou bouton désactivé) pendant la durée de la requête | ☐ |
| F-UI-02 | Feedback visuel – succès | Formulaire valide prêt à soumettre | Soumettre un formulaire valide (ex : créer un locataire) | Toast ou notification de succès visible pendant 3-5 secondes · données mises à jour dans la liste | ☐ |
| F-UI-03 | Feedback visuel – erreur serveur | Backend simulant une erreur 500 | Soumettre un formulaire | Message d'erreur clair visible · pas de spinner infini · l'utilisateur sait que l'action a échoué | ☐ |
| F-UI-04 | Feedback visuel – erreur de validation | Formulaire avec champ obligatoire vide | Soumettre le formulaire sans remplir un champ obligatoire | Message d'erreur de validation visible sous le champ concerné · formulaire non soumis | ☐ |
| F-UI-05 | Tri et filtrage dans les listes | Liste de logements avec 5+ entrées | Cliquer sur l'en-tête de colonne 'Nom' pour trier · saisir un texte dans le filtre | Liste triée alphabétiquement · liste filtrée en temps réel | ☐ |
| F-UI-06 | Confirmation avant suppression | Entité supprimable visible | Cliquer sur le bouton Supprimer | Boîte de dialogue de confirmation apparaît · suppression n'est effectuée que si l'utilisateur confirme | ☐ |
| F-UI-07 | Actions masquées selon le rôle | Connecté en tant qu'ADMIN_LOGEMENT | Naviguer vers la page des bâtiments | Bouton 'Créer un bâtiment' absent · bouton 'Supprimer bâtiment' absent | ☐ |

| AUTH | Authentification Frontend |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-AUTH-01 | Page de login – affichage | Aucun token en store | Naviguer vers /login | Formulaire login visible · champs username et password · bouton Se connecter · pas de sidebar ni de menu | ☐ |
| F-AUTH-02 | Login réussi – redirection selon rôle | Compte ADMIN_LOGEMENT valide | Saisir identifiants corrects · cliquer Se connecter | Redirection vers le dashboard · sidebar affichant les menus de l'ADMIN_LOGEMENT · nom de l'utilisateur visible | ☐ |
| F-AUTH-03 | Login échoué – message d'erreur | Mauvais identifiants | Saisir username/password incorrects · soumettre | Message d'erreur visible 'Identifiants incorrects' · pas de redirection · formulaire reste actif | ☐ |
| F-AUTH-04 | Protection des routes – accès sans token | Aucun token stocké | Naviguer directement vers /dashboard/logements | Redirection automatique vers /login | ☐ |
| F-AUTH-05 | Session expirée – notification | Token expiré (TTL court pour le test) | Rester inactif jusqu'à expiration · faire une action | Modal ou toast 'Session expirée, veuillez vous reconnecter' · redirection vers /login | ☐ |
| F-AUTH-06 | Déconnexion | Utilisateur connecté | Cliquer sur Déconnexion | Token supprimé du store · redirection vers /login · accès aux pages protégées impossible | ☐ |
| F-AUTH-07 | Rafraîchissement transparent du token | Access token quasi-expiré (1 min restante) | Effectuer plusieurs actions en continu | Aucune déconnexion · token rafraîchi en arrière-plan · l'utilisateur ne voit rien de particulier | ☐ |

| CRUD | Pages CRUD – Entités principales |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-CRUD-01 | Création logement + loyer initial | Connecté ADMIN_BATIMENT | Naviguer vers Logements → Nouveau · remplir nom, bâtiment, montant=150000, période=1 MOIS · valider | Logement créé · apparaît dans la liste · loyer initial visible dans le détail du logement | ☐ |
| F-CRUD-02 | Ajout d'un nouveau loyer à un logement | Connecté ADMIN_LOGEMENT, logement existant | Aller dans le détail du logement → Ajouter un loyer · saisir montant et date_debut · valider | Nouveau loyer apparaît dans l'historique des loyers · ancien loyer toujours visible | ☐ |
| F-CRUD-03 | Création occupation – logement libre | Connecté ADMIN_LOGEMENT, Studio RDC libre | Naviguer vers Occupations → Nouvelle · sélectionner Studio RDC et un locataire · valider | Occupation créée · Studio RDC affiché comme 'Occupé' · date_dernier_jour_couvert = date_debut - 1 jour | ☐ |
| F-CRUD-04 | Création occupation – logement occupé – message d'erreur | Connecté ADMIN_LOGEMENT, Appt 1A occupé | Tenter de créer une occupation pour Appt 1A | Message d'erreur visible 'Ce logement est actuellement occupé' · occupation non créée | ☐ |
| F-CRUD-05 | Formulaire occupation – blocage modification post-paiement | Occupation Appt 1A avec paiements | Naviguer vers le détail de l'occupation · tenter de modifier date_debut | Champs de modification grisés ou bouton Modifier absent · message explicatif visible | ☐ |
| F-CRUD-06 | Mise en fin d'occupation | Occupation active | Cliquer sur 'Mettre fin à l'occupation' · saisir date_fin · confirmer | date_fin enregistrée · occupation marquée comme 'Terminée' · logement redevient 'Libre' | ☐ |
| F-CRUD-07 | Upload contrat de bail | Occupation créée, ADMIN_LOGEMENT connecté | Depuis le détail occupation → Upload contrat · sélectionner un PDF valide · valider | Fichier uploadé · lien de téléchargement visible dans le détail de l'occupation | ☐ |
| F-CRUD-08 | Gestion utilisateurs – désactiver un compte | Connecté ADMIN_BATIMENT, compte LOCATAIRE dans son périmètre | Naviguer vers Utilisateurs · cliquer Désactiver sur le compte · confirmer | Compte marqué 'Inactif' dans la liste · badge visuel distinctif | ☐ |

| PAI | Formulaire de Paiement |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-PAI-01 | Option 1 – calcul en temps réel | Occupation Appt 1A (150k/mois), date_dernier_jour_couvert=31/01/2026 | Ouvrir le formulaire paiement en Option 1 · saisir nombre_de_loyers=2 | Affichage instantané (avant validation) : fin_periode=31/03/2026, montant=300 000 FCFA | ☐ |
| F-PAI-02 | Option 1 – toggle vers Option 2 | Formulaire Option 1 ouvert | Cliquer sur 'Option 2 (montant libre)' | Formulaire bascule vers Option 2 · champs fin_periode et montant_paye libres · champ nombre_de_loyers disparaît | ☐ |
| F-PAI-03 | Option 2 – validation fin_periode < debut_periode | Formulaire Option 2 ouvert, debut_periode=01/02/2026 | Saisir fin_periode=25/01/2026 (antérieure) · soumettre | Erreur de validation visible 'La date de fin doit être >= 01/02/2026' · formulaire non soumis | ☐ |
| F-PAI-04 | Upload preuve de paiement | Formulaire de paiement (Option 1 ou 2) | Cliquer sur 'Ajouter une preuve' · sélectionner une image JPG · valider le paiement | Paiement créé avec la preuve · preuve visible en miniature dans le détail du paiement | ☐ |
| F-PAI-05 | Affichage historique des paiements d'une occupation | Occupation avec 3 paiements | Aller dans le détail de l'occupation → onglet Paiements | Liste des 3 paiements avec : debut_periode, fin_periode, montant, date_paiement · dernier paiement avec bouton Modifier/Supprimer · paiements précédents sans ces boutons | ☐ |
| F-PAI-06 | Modifier preuve d'un ancien paiement | Paiement ancien (non-dernier) | Cliquer sur l'icône modifier preuve du paiement ancien · uploader un nouveau fichier | Nouveau fichier uploadé · ancienne preuve remplacée · autres champs inchangés | ☐ |

| DASH | Dashboards & Analytiques |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-DASH-01 | Dashboard principal – KPIs | Données de test en base, connecté ADMIN_GLOBAL | Naviguer vers /dashboard | KPIs visibles : nb bâtiments, nb logements occupés/libres, nb arriérés, montant total dû. Valeurs cohérentes avec la base de données. | ☐ |
| F-DASH-02 | Liste logements – tri par date_dernier_jour_couvert | Dashboard principal ou liste logements | Observer la liste des logements | Logements triés du plus ancien date_dernier_jour_couvert au plus récent · logements en arriéré en rouge en haut · logements à jour en vert | ☐ |
| F-DASH-03 | Dashboard bâtiment – graphique et arriérés | Connecté ADMIN_BATIMENT, données en base | Naviguer vers le détail du bâtiment → Dashboard | Graphique bar des loyers perçus par mois visible · donut logements occupés/libres · liste des arriérés avec montants | ☐ |
| F-DASH-04 | Dashboard logement – historique occupation | Logement avec plusieurs occupations passées | Naviguer vers le détail du logement → Historique | Historique des occupations affiché (timeline ou tableau) · pour chaque occupation : locataire, période, montant total perçu | ☐ |
| F-DASH-05 | Dashboard locataire – indicateurs solvabilité | Locataire Jean Dupont avec historique de paiements | Naviguer vers détail Jean Dupont → Dashboard | Montant total versé, nb loyers payés, indicateur assiduité (% paiements à temps) visibles | ☐ |
| F-DASH-06 | Vue LOCATAIRE – arriéré visible | Connecté en tant que Jean Dupont (LOCATAIRE, arriéré sur Appt 1A) | Naviguer vers Mon occupation → Appt 1A | Badge 'En arriéré' rouge visible · montant dû et période affichés · date du prochain paiement attendu | ☐ |
| F-DASH-07 | Vue LOCATAIRE – à jour | Connecté en tant que locataire sans arriéré | Naviguer vers Mon occupation | Badge 'À jour' vert visible · date attendue prochain paiement = date_dernier_jour_couvert + 1 jour · aucun montant dû | ☐ |

| EXP | Export Frontend (Excel & PDF) |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-EXP-01 | Bouton export présent sur les pages liste | Connecté ADMIN_LOGEMENT, page liste des paiements | Naviguer vers la liste des paiements | Bouton 'Exporter' ou icône d'export visible dans la barre d'outils de la page | ☐ |
| F-EXP-02 | Modal d'export – options affichées | Cliquer sur le bouton Exporter | Ouvrir la modal d'export | Options visibles : choix format (Excel / PDF), champs date début et date fin, bouton Télécharger | ☐ |
| F-EXP-03 | Téléchargement Excel – déclenché dans le navigateur | Modal d'export ouverte, format Excel sélectionné | Cliquer sur Télécharger | Spinner de chargement pendant la génération · fichier .xlsx téléchargé automatiquement dans le dossier Téléchargements · nom du fichier cohérent (ex : paiements_2026-03-15.xlsx) | ☐ |
| F-EXP-04 | Téléchargement PDF – déclenché dans le navigateur | Modal d'export ouverte, format PDF sélectionné | Cliquer sur Télécharger | Fichier .pdf téléchargé · ouvrable dans un lecteur PDF · contenu lisible et bien mis en forme | ☐ |
| F-EXP-05 | Export avec filtre de période actif | Filtre de période saisi dans la modal | Saisir dateDebut=01/01/2026, dateFin=31/01/2026 · Télécharger Excel | Fichier Excel ne contient que les données de janvier 2026 | ☐ |
| F-EXP-06 | Export depuis le dashboard bâtiment | Connecté ADMIN_BATIMENT, sur le dashboard bâtiment | Cliquer Exporter le dashboard · choisir PDF | Rapport PDF du dashboard bâtiment téléchargé · contient les graphiques et tableaux | ☐ |

| RESP | Responsive Design & Compatibilité |
| --- | --- |

| ID | Description | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-RESP-01 | Mobile (375px) – login | DevTools Chrome, largeur 375px | Ouvrir la page de login à 375px | Formulaire centré, lisible, bouton accessible sans scroll horizontal | ☐ |
| F-RESP-02 | Mobile (375px) – liste logements | DevTools Chrome, largeur 375px | Naviguer vers la liste des logements | Tableau adapté (colonnes réduites ou scroll horizontal interne) · boutons d'action accessibles | ☐ |
| F-RESP-03 | Tablette (768px) – dashboard | DevTools Chrome, largeur 768px | Naviguer vers le dashboard principal | Sidebar repliée ou hamburger menu · KPIs sur 2 colonnes · graphiques lisibles | ☐ |
| F-RESP-04 | Desktop (1280px) – vue complète | Navigateur plein écran 1280px+ | Naviguer sur toutes les pages principales | Sidebar déployée · tableaux complets · aucun débordement horizontal | ☐ |
| F-RESP-05 | Safari iOS – formulaire paiement | Safari sur iPhone (ou simulateur) | Ouvrir et remplir le formulaire de paiement Option 1 | Tous les champs accessibles · datepicker fonctionnel · calcul en temps réel opérationnel | ☐ |
| F-RESP-06 | Firefox – fonctionnalités générales | Firefox 120+ | Réaliser un scénario complet (login → créer occupation → paiement → export) | Toutes les fonctionnalités opérationnelles, aucune régression visuelle notable | ☐ |

# 3. Grille de bilan UAT

À remplir à l'issue de la campagne de tests. Un cas ❌ Échoué doit générer une fiche de bug avant mise en production.

| Section | Nb cas | Passés ✅ | Échoués ❌ | Partiels ⚠ | Taux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-AUTH – Auth Backend | 8 |  |  |  |  |
| B-USR – Utilisateurs | 7 |  |  |  |  |
| B-BAT – Bâtiments | 5 |  |  |  |  |
| B-LOG – Logements & Loyers | 7 |  |  |  |  |
| B-LOC – Locataires | 4 |  |  |  |  |
| B-OCC – Occupations | 10 |  |  |  |  |
| B-PAI – Paiements | 11 |  |  |  |  |
| B-RBAC – Contrôle d'accès | 7 |  |  |  |  |
| B-EXP – Export Backend | 6 |  |  |  |  |
| B-NOT – Notifications | 5 |  |  |  |  |
| B-ERR – Robustesse | 6 |  |  |  |  |
| F-UI – Interface générale | 7 |  |  |  |  |
| F-AUTH – Auth Frontend | 7 |  |  |  |  |
| F-CRUD – Pages CRUD | 8 |  |  |  |  |
| F-PAI – Formulaire paiement | 6 |  |  |  |  |
| F-DASH – Dashboards | 7 |  |  |  |  |
| F-EXP – Export Frontend | 6 |  |  |  |  |
| F-RESP – Responsive | 6 |  |  |  |  |
| TOTAL | 119 |  |  |  |  |

Critères de validation pour mise en production - Taux global de réussite >= 95% (pas plus de 6 cas échoués sur 119). - Aucun cas CRITIQUE en échec : B-AUTH, B-RBAC, B-OCC (getArrieres), B-PAI (calculs), F-AUTH. - Tous les cas ❌ documentés avec une fiche de bug (priorité, description, steps pour reproduire). - Les bugs bloquants (P0) doivent être corrigés et re-testés avant toute mise en production.

# 4. Modèle de fiche de bug

| Champ | Contenu à remplir |
| --- | --- |
| ID Bug | BUG-XXX |
| Cas de test lié | Référence du cas UAT (ex : B-OCC-07) |
| Titre | Description courte du problème |
| Priorité | P0 – Bloquant · P1 – Majeur · P2 – Mineur |
| Environnement | Backend v1.0 / Frontend v1.0 / MySQL 8.0 / Chrome 120 |
| Steps pour reproduire | 1. … 2. … 3. … |
| Résultat observé | Ce qui s'est passé réellement |
| Résultat attendu | Ce qui aurait dû se passer (copier depuis le cas UAT) |
| Capture d'écran / Log | Joint en annexe |
| Assigné à | Développeur responsable |
| Statut | Ouvert · En cours · Corrigé · Re-testé · Fermé |